**Przewóz, dnia 15.12.2020 r.**

**Gmina Przewóz**

**Plac Partyzantów 1**

**68-132 Przewóz**

**NIP: 928-19-34-241**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy.

ZAPRASZA

do złożenia oferty na wykonanie zadania.

**1. Przedmiot zamówienia:**

„Wykonanie parkingu w miejscowości Przewóz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 175/2 i 166 obręb Przewóz”,

**Uwaga, prace ziemne będą prowadzone pod ścisłym nadzorem archeologicznym.**

**2. Termin realizacji:**

- do dnia 26.02.2021 r.

**3. Istotne warunki zamówienia:**

**Dokumenty które należy dołączyć do oferty:**

- wykonawca winien dysponować kierownikiem robót budowlanych w podanym zakresie lub równoważnym, należy przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia;

- do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy wykonania robót,

**- do oferty należy dołączyć wykaz przynajmniej dwóch robót** budowlanych o wartości minimum 50.000,00 zł brutto wykonanych nie wcześnie niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

**4. Sposób przygotowania oferty:**

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;
2. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;
3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;
6. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu;

Wypełniony formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z kosztorysem ofertowym wykonania robót oraz pozostałymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Gminy Przewóz (adres: Plac Partyzantów 1, Sekretariat) **do dnia 23.12.2020 r. do godz. 11:00**

Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy. Koperta winna być oznaczona:

**Gmina Przewóz, Plac Partyzantów 1, 68-132 Przewóz**

**Zapytanie ofertowe na: „**Wykonanie parkingu w miejscowości Przewóz**”**

**- Nie otwierać przed dniem 23.12.2020 r. przed godz. 11:15**

**5.** Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

**Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały wynosi minimum 3 lat.** Natomiast Zamawiający ma również prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Rozszerza się odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego, a przedłużenie okresu gwarancji powoduje przedłużenie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca będzie odpowiadał za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

 Użyte materiały winny posiadać wymagane certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty uprawniające je do wbudowania czy zainstalowania

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Przewóz, Plac Partyzantów 1, 68-132 Przewóz

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przewóz jest Pan Henryk Gibała tel. 602 254 899 [serwis@serwis-technika.pl](mailto:serwis@serwis-technika.pl).

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym pn. „Wykonanie parkingu w miejscowości Przewóz”.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z rozpytania ofertowego;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W załączeniu

- wzór oferty Wykonawcy

- Przedmiar

- wzór umowy

- projekt lokalizacji parkingu

…………………………….  
 (podpis)

…………………….., dnia…………..

…………………………….

(Nazwa/Pieczątka wykonawcy)

**Gmina Przewóz**

**Plac Partyzantów 1**

**68-132 Przewóz**

**Oferta**

W związku z zapytaniem ofertowym pn.:„Wykonanie parkingu w miejscowości Przewóz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 175/2 i 166 obręb Przewóz”oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zapytaniem za cenę:

**brutto** (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ............................. zł

słownie złotych:.......................................................................................................................

w tym podatek **VAT** w wysokości…...**%**, tj.: ............................. zł

słownie złotych:.......................................................................................................................

**netto** w wysokości: ............................. zł

słownie złotych:.......................................................................................................................

1. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie wymaganymdo **26.02.2021 r.**
2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonane pracena okres **3 lat.**
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiarem i nie wnosimy zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że zawarty wzór umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że dysponuje kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia do prac w przedstawionym w zapytaniu zakresie.
6. Oświadczam/y, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
7. Wykonanie.....................................................................................................................,

nazwa/ firma podwykonawcy: …………………………….

1. Wykonanie.....................................................................................................................,  
   nazwa/ firma podwykonawcy: ……………………………

.......................................................

(Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej)

**Przedmiar robót**

**Parking na samochody osobowe Lokalizacja: Przewóz, ul Krótka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |

|  |
| --- |
| **1. Parking - roboty drogowe** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-31I0101-01-050* | *Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV*  *27,7 x 7,5=192,50m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *192,50* |
| *2* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-31I0101-02-050* | *Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za dalsze 10cm. Kategoria gruntu I-IV-*  *krotność= 1,00* | *m2* | *192,50* |
| *3* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-01I0212-0502-060* | *Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębier.0,4 m3,spycharkami 75KM z transp. samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemi zmagazyn. w hałdach. Grunt kat.I-III*  *192,5 x 0,3 = 57,75m3*  *krotność= 1,00* | *m3* | *57,75* |
| *4* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-31I0103-04-050* | *Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV*  *krotność= 1,00* | *m2* | *192,50* |
| *5* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-31I0104-05-050* | *Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm*  *27,0 x6,5 = 175,5m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *175,50* |
| *6* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-31I0114-05-050* | *Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm*  *krotność= 1,00* | *m2* | *175,50* |
| *7* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-31I0302-05-050* | *Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej – materiał na wykonanie parkingu to kostka granitowa szara*  *krotność= 1,00* | *m2* | *175,50* |
| *8* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-31I0404-03-040* | *Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej*  *6,5 +27,0 = 33,5mb*  *krotność= 1,00* | *m* | *33,50* |
| *9* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-31I0404-05-040* | *Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej*  *6,6 + 27,0 = 33,5mb*  *krotność= 1,00* | *m* | *33,50* |
| *10* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-01I0505-01-050* | *Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III*  *(27,5 + 8,5 + 8,50) x 2,0 = 89,0 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *89,00* |

**UMOWA - wzór**

Zawarta w dniu 2020 r., pomiędzy:

Gminą Przewóz z siedzibą pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz, NIP:928-19-34-241, REGON: 970770652, reprezentowana przez Wójta Gminy Przewóz Mariusza Strojnego, przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Klisowskiej,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

*a*

……………………………….,

posiadającą NIP ……………………………………….,

reprezentowaną przez …………………………………………….

zwaną dalej **„Wykonawcą”**

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pod nazwą:

„Wykonanie parkingu w miejscowości Przewóz”

2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do złożonej oferty.

**§ 2**

**TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY**

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : 26.02.2021r.

Wskazany termin może się przedłużyć o czas niezbędny do przeprowadzenia stosownych badań archeologicznych.

**§ 3**

**PRZEDSTAWICIELE, NADZÓR INWESTORSKI i KIEROWNICTWO ROBÓT**

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Pan Mariusz Strojny.

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie Pan …………………………...

**§ 4**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY**

1. Zamawiający zobowiązuje się do :

a. przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej 5 dnia po podpisaniu umowy,

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a. wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

b. utrzymania terenu budowy w należytym porządku, przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zasad właściwej gospodarki materiałami,

c. zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy,

d. zabezpieczenia i oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, aż do ostatecznego odbioru robót, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi,

e. ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy**.**

3. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte umową należą do zakresu jego działalności i zawodowo trudni się wykonywaniem takich robót.

**§ 5**

**ODBIORY**

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory wykonanych robót:

a. robót zanikających i ulegających zakryciu,

b. odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy .

2. W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą Wykonawca i przedstawiciel zamawiającego; w odbiorze końcowym Wykonawca i przedstawiciel Zamawiającego.

3. Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu. O gotowości do odbioru końcowego zgłoszenie składa pisemnie do Zamawiającego.

4. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi.

6. Terminy rozpoczęcia odbiorów:

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego,

b. odbiór końcowy - w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela.

7. Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami:

a. odbiór robót zanikających – w ciągu 1 dnia od daty rozpoczęcia,

b. odbiór końcowy - w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół odbioru podpisują przedstawiciele stron.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru robót, do czasu usunięcia wad,

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one Użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

-jeżeli wady uniemożliwiają Użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot odbioru lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

10. Wykonawca obowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak nie później niż to wynika z

zapisu w protokole odbioru.

11. Wykonawca zobowiązany jest do:

a. zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

b. Żądania wyznaczenia terminu odbioru po usunięciu wad.

12. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

**§ 6**

**ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM**

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami lub przy pomocy podwykonawcy …………………………………………………………………………………………………..

**§ 7**

**WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY**

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w

§ 1 będzie kosztorys ofertowy Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy liczone według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wyraża się kwotą **netto …………….. zł** (słownie: ………………..złotych …………………. groszy) i obejmuje zakres robót wynikający z przedmiaru robót.

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy brutto (wraz z …. % podatkiem od towarów i usług na dzień podpisania umowy) wynosi: **………………** **zł** (słownie: ……………………….. złotych i ………………….groszy). W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy Wykonawca do fakturowania zastosuje stawkę obowiązującą w czasie wykonania robót.

4. Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy są niezmienne przez czas trwania umowy, uwzględniają w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, zagospodarowania placu budowy, zasilania energetycznego w czasie budowy, utrzymania zaplecza budowy, oznakowania robót.

**§ 8**

**ROZLICZENIA i TERMINY PŁATNOŚCI**

1. Rozliczenie należności nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

2. Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń stanowić będzie dokument gwarancyjny na roboty budowlano montażowe.

3. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu z jego konta na konto Wykonawcy w Banku …………………….. Nr ……………………………………………., nie wcześniej niż po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.

**§ 9**

**CESJA WIERZYTELNOŚCI**

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

**§ 10**

**GWARANCJA I RĘKOJMIA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość wykonanych robót na okres **36 miesięcy** licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, wynikającego z protokołu „odbioru końcowego”.

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad.

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi w uzgodnionych z Zamawiającym terminach, Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

**§ 11**

**ODSZKODOWANIA**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :

* nie dotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 3, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20 % wartości przedmiotu odbioru brutto,
* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 3.

b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

* zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,
* odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 3. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, obok zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

**§ 12**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

a. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 1 tygodnia od przekazania terenu bez uzasadnionej przyczyny oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

b. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

c. nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

d. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

e. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

b. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu płatności określonego w § 8 ust. 3.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej strony, której działanie spowodowało odstąpienie od umowy,

c. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i wzniesione,

d. jeżeli stroną odstępującą od umowy jest Zamawiający, to Wykonawca :

* zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających,
* sporządzi wykaz materiałów zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie objętych umową robót,

e. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

* przystąpienia do odbioru przerwanych robót, z którego sporządza się protokół;
* zapłaty za roboty wykonane do dnia odstąpienia, na podstawie odbioru przerwanych robót;
* odkupienia materiałów, o których mowa w pkt 4 d),
* przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

**§ 13**

**UBEZPIECZENIA**

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

2. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest na wezwanie przedłożyć uwierzytelniona kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

**§ 14**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są :

a. Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1

b. Przedmiar robót - załącznik nr 2

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**